Project Yatzy Retrospektiv 2017-04-12

Tid: 55 min

Vi pratar igenom om vad rubrikerna (“fortsätta”, “sluta”, “behövt”) betyder. (5 min)

Vi skriver två lappar vardera för var och en av kategorierna nedan. (10 min)

Därefter grupperar vi lapparna. (10 min)

Vi enas om formuleringar. (5 min)

# Vi vill fortsätta med

* **6 x Grundlig planering**
* **5 x Parprogrammering**
* Standups

# Vi vill sluta med

* **2 x Att inte följa alla agila regler**
* Att inte vara uppmärksam
* Skelettet - hitta annan lösning
* Funktionell programmering
* Röka
* Att inte vara självsäker, våga göra misstag så att man kommer igång snabbt
* Otydlig kommunikation

# Vi hade behövt

* **5 x Bättre kodstruktur (klassbaserat, kommentarer osv)**
* **3 x Prioritera designen högre**
* Dokumentera bättre
* Mer träning på parprogrammering
* Standups VARJE morgon innan start

# Hotpoints (10 min)

Vi provar våra lappar genom att påstå *“Att åtgärda detta skulle ha störst positiv effekt”* och därefter undersöka vilka 1-2 gruppen instämmer starkast med. Prioritera dem! Formulera dem som åtgärder *om möjligt*.

1. **Om kodstrukturen är lätt att förstå så blir det lättare att sätta högre mål och ha mer flexibel kod.**
2. **Lägga lika mycket tid på planeringen av designen som den andra koden – och sedan att man följer planeringen**

# “Vad var värst?” (5 min)

Vi provar våra lappar genom att påstå *“Att sluta med detta skulle ha störst positiv effekt”* och därefter undersöka vilka 1-2 lappar gruppen instämmer starkast med. Därefter frågar vi: *“Har arbetet i Projekt X hittils varit mest belastat av A eller B?”.* Beskriv utfallet nedan:

* **Projektet har hittills varit mest belastat av att vi inte följde alla agila regler**

Slutsatser och förslag på åtgärder (10 min)

*Vi behöver förbättra kodstrukturen, prioritera designen högre och se till att vi följer alla agila regler.*

**Förslag på åtgärder upprepas som avslutning av varje Stand Up i syfte att behålla fokus på att genomföra åtgärderna.**